## Slide 1
KVC 优化的价值与工作切入点
KVC（大模型注意力键值缓存）复用历史计算状态，减少重复预计算
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
01
缓存复用的价值
共享长前缀、多轮对话等场景可复用已有缓存，
减少重复计算，缩短首字等待。
为什么还需要优化
缓存命中后仍要查找、提交和加载数据；
这些额外开销会抵消复用收益。
我们的工作切入点
控制面减少查询等待，数据面减少加载等待；
同时关注后台搬运对前台生成的影响。
数据图占位
缓存复用与本地重算
代表场景首字时延对照
待补：同条件实测数据
收益判断：节省的计算时间，应超过查询、加载等新增开销。
Notes: 第一页先讲清为什么值得做KVC优化。在共享长前缀、多轮对话等场景中，缓存复用可以避免重新计算已有上下文，减少首字等待。缓存命中并不意味着请求可以立即开始生成，前面还有查找、控制处理、数据提交和加载。这些开销较大时，复用收益会被抵消，甚至可能慢于本地重算。我们的工作因此聚焦两个方面：控制面减少查询和处理等待，数据面减少加载和提交等待，同时观察后台搬运是否影响前台逐字生成。本页右侧预留真实对照图，后续可选一个代表模型和输入长度展示缓存复用与本地重算的首字时延。没有同条件原始记录前不填写数值，不把局部检索改善或主机通信带宽当作在线系统收益。
来源：统一异构KVCache存储池_关键技术汇报_两轮评审修订版_V10_20261008.pptx（第1、4、9、10、11页）；模型与参数说明V10。原文件未修改。

## Slide 2
KVC 时延优化的技术探索方向
围绕缓存查找与加载路径，减少在线推理等待
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
02
探索方向 | 当前工作内容 | 希望减少的开销
控制面检索 | 共享内存检索；减少查询往返 与元数据处理等待 | 查询及排队等待
数据传输通路 | 核对设备直达路径； 比较通道与拓扑配置 | 正文搬运与中转
数据组织与流水 | 连续块合并、批量提交； 按层衔接传输与计算 | 提交与首层等待
选路与资源控制 | 比较拉取与重算成本； 控制前后台共享资源竞争 | 无效拉取 与生成干扰
数据表 / 图占位
优化前后路径耗时分解
查询 · 提交 · 传输 · 同步
待补：同条件实测数据
以实际收益和适用条件确定后续开发范围
Notes: 第二页说明我们沿哪些方向开展探索。控制面优先关注前缀检索和元数据处理，减少查询往返及排队等待；数据传输通路重点核对设备之间的数据实际经过哪里，测清不同通道和拓扑条件下的有效能力；数据组织与流水则针对离散小块提交和首层等待，探索连续块合并、批量提交与按层计算传输衔接。选路和资源控制用于处理拉取可能慢于重算、后台搬运可能挤占前台资源的情况。这里列出的是工作方向，不代表所有机制已实现或已经得到在线收益。右侧预留同条件路径耗时分解，以便后续用实际数据解释控制处理和数据搬运分别占多少。最终按可重复收益、适用场景和实现代价选择开发范围。
来源：统一异构KVCache存储池_关键技术汇报_两轮评审修订版_V10_20261008.pptx（第1、4、9、10、11页）；模型与参数说明V10。原文件未修改。

## Slide 3
后续三周验证与阶段决策
先形成可重复的在线收益证据，再确定正式开发范围
KVC 工作汇报 · 2026-10-15
03
阶段 | 重点工作 | 预期产出
第 1 周 基线与瓶颈 | 复核已有检索与通信结果，固定比较条件； 补齐查询、提交、传输等关键路径测量 | 可追溯对照数据 与瓶颈分解
第 2 周 单项与边界 | 验证控制面、业务块传输与批量流水； 比较不同复用与负载下的收益和代价 | 代表场景收益 与适用边界
第 3 周 复验与取舍 | 复跑重点场景，开展少量组合与混压对照； 同时记录无收益、退化及后台搬运进度 | 开发范围建议 与阶段判断
阶段决策
进入正式开发 / 补充验证 / 暂缓
技术可行性明确、范围与资源确认后，再转入三个月正式开发。
Notes: 最后一页把近期工作收敛为三周验证。第一周固定基线和配置，复核已有检索、通信记录，测清各环节开销；第二周围绕代表场景验证单项优化，包括控制面检索、实际业务块传输、批量提交和流水，同时比较拉取与重算的使用边界；第三周复跑重点场景，开展少量组合和前后台混压对照，记录可重复性、实现代价、退化点以及后台是否持续完成搬运。三周产出应是场景化的收益证据和开发取舍，不能用测试表填写数量或任务完成比例代替技术结论。阶段结束决定进入正式开发、补充验证或暂缓。只有技术可行性、开发范围和资源确认后，才转入三个月正式开发。这里用相对周次表达工作安排，不把未经核对的样例进展当成完成状态。
来源：统一异构KVCache存储池_关键技术汇报_两轮评审修订版_V10_20261008.pptx（第1、4、9、10、11页）；模型与参数说明V10。原文件未修改。