## Slide 1
统一异构 KVCache 存储池
国产 AI Infra 推理状态基础设施｜项目立项申请
申请立项
面向国产硬件，打通推理框架、状态管理、异构存储与高速传输，形成一套可交付的 KVCache 基础设施软件栈。
4–5 周首期切片
P0–P3 分阶段
跨层协同交付
立项后的首批工作：统一基线、最小纵向闭环、国产硬件 Provider、可审计性能证据。
立项价值
更快推理
降低 TTFT / TPOT 波动
更高利用
提升状态复用与有效容量
更低成本
减少重复计算与盲目扩容
更强生态
把国产硬件能力变成可交付产品
V3.3｜立项申请视角
统一异构 KVCache 存储池
Notes: 开场只提出一个清晰请求：批准项目立项，建设面向国产硬件的推理状态基础设施。后续页面依次回答为什么现在必须做、要建成什么、为什么我们有竞争力、如何交付、需要哪些支持以及建成后的收益。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md
- 竞争力总结/统一异构KVCache存储池_在线推理软件栈框架图与关键竞争力_核心技术重构版_四项竞争力版.pptx

## Slide 2
KVCache 已从“缓存组件”升级为 AI Infra 的价值状态
它承载已支付的 Prefill 计算，并直接决定后续请求的时延、容量、吞吐与成本。
02 / 为什么现在立项
长上下文、RAG、Agent、Prefill–Decode 分离，让 KVCache 从局部优化点变成推理系统的状态底座。
推理侧
上下文更长、请求更复杂、共享前缀更多。
命中、传输、预取、生命周期和重算策略共同决定真实的 TTFT、TPOT 与吞吐。
硬件侧
HBM、DDR、SSD，甚至芯片内部 L3 / NoC 等资源各有能力边界。
UBMEM / URMA 需要由上层意图和计划真正驱动。
产业侧
国产硬件不能只依赖通用最小公分母。
需要一个对目标芯片 Day-0、生产问题和跨层性能结果负责的第一方软件栈。
立项价值
把“状态数据管理”提升为国产 AI Infra 的基础能力：让硬件能力真正转化为客户可感知的推理能力。
统一异构 KVCache 存储池｜立项申请与建设路径
02
Notes: 本页是立项的必要性，不是验收结论。核心论点是：KVCache 已经承载已支付的 Prefill 计算，随着长上下文、RAG、Agent 和 P/D 分离，它会直接影响服务结果；国产硬件则需要一层能够把 UBMEM / URMA 等能力转化为系统行为的第一方软件。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md

## Slide 3
我们要建立的是国产硬件上的第一方推理状态基础设施
对标 NVIDIA 的系统角色，面向国产硬件重建一套与 KVCache 相关的 AI Infra 软件栈。
03 / 为什么是我们
开源方案可以复用为数据面 Provider；本项目承担目标国产平台的语义、决策、认证与交付责任。
状态价值驱动
以意图、语义身份、消费资格和收益为决策要素；支持正收益的 View / Load / Move / Recompute，而不是把 raw hit 当成目标。
异构介质原生
从 HBM、DDR、SSD 延展到芯片内部 L3 等存储结构，围绕带宽、容量、时延、能耗与可靠性做统一池化。
软硬深度协同
把 UBMEM / URMA、驱动、固件、芯片微架构计数器和拓扑能力编译成可执行路径，形成 Day-0 联合设计闭环。
端到端可交付
从 Planned Path 到 Actual Path、资源计数、SLO 与 TCO 结果全部可追踪；开放数据面、自主控制面与 Provider 生态可组合。
竞争力来源：更贴近目标硬件、更快进入生产、更能解释结果、更能把客户反馈带回下一代硬件。
统一异构 KVCache 存储池｜立项申请与建设路径
03
Notes: 本页用四项能力说明项目为什么值得投入。不要把优势说成“功能更多”；关键差异在于决策中心、硬件责任和端到端交付闭环。Mooncake、LMCache 等可以作为 Provider 或数据面复用对象，项目仍然需要拥有目标国产硬件上的第一方控制面与认证责任。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- 竞争力总结/统一异构KVCache存储池_在线推理软件栈框架图与关键竞争力_核心技术重构版_四项竞争力版.pptx

## Slide 4
项目要交付的不是单一 KV Store，而是一套推理状态软件栈
统一对象、状态、策略、路径、观测与硬件能力，支撑从框架接入到生产交付。
04 / 建设目标
业务 / 框架
vLLM、SGLang、P/D、RAG、Agent 与多租户接入
语义 / 策略
KVAccessIntent、SemanticIdentity、Eligibility、Admission 与 QoS
统一池 / 生命周期
PrefixDirectory、Publish、Lease、Evict、Tiering 与容量管理
传输 / 可见性
QueryPlan、Descriptor、Fence / Ready、Attach、Actual Path 与回退
国产硬件底座
HBM / DDR / SSD / L3、UBMEM / URMA、NPU、网络、驱动与固件
四个统一
对象与状态
每份 KV 的身份、版本、布局、租约、可消费资格
控制平面
以意图和收益做 View / Load / Move / Recompute 决策
数据平面
以 Descriptor / Fence / Ready 驱动高效传输与可见性
Provider 与认证
把国产硬件能力编译进路径、测试、回退与交付矩阵
目标形态：框架可接入、硬件可适配、路径可执行、结果可审计、问题可归因、能力可复制。
统一异构 KVCache 存储池｜立项申请与建设路径
04
Notes: 本页把立项对象定义清楚：不是再做一个缓存组件，而是做一层围绕推理状态的基础设施软件栈。五层结构来自总体架构和 SRS 讨论；控制面负责语义、意图和决策，数据面负责描述符、可见性和传输，硬件 Provider 负责把目标平台能力接进真实路径。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md
- KVCache SRS需求列表 V2.2_传输底座视角_建议修订版.xlsx
- 项目SR需求关系关联架构图.pptx

## Slide 5
从请求意图到业务产出：让 KVCache 可用、可复用、可审计
每一跳都对应一个系统对象和一份路径证据；raw hit 只有转化为正收益状态才有价值。
05 / 价值闭环
北极星：在相同模型质量、客户 SLO 和硬件预算下，完成更多合格业务事务。
KVAccessIntent
意图 / deadline / 预算
→
SemanticIdentity
版本 / layout / tenant
→
ConsumeEligibility
ready / lease / rank
→
QueryPlan
Load / View / Move / Recompute
→
Actual Path
Descriptor / Fence / Fallback
→
SLO 结果
TTFT / TPOT / QPS / 容量
→
客户价值
合格事务 / TCO / 风险
收益判断
命中但过期、未 Ready、租约不成立、路径成本高或 QoS 不合格 → 拒绝、降级或重算，并记录原因。
对客户
更快交互、更高吞吐、更少扩容、更稳服务
对硬件
把性能瓶颈转化为驱动、固件、芯片改进输入
对生态
统一语义 ABI、Provider、认证与可复现测试
统一异构 KVCache 存储池｜立项申请与建设路径
05
Notes: 这里明确项目如何把技术动作连接到客户价值。KVCache 的价值链不是“命中率越高越好”，而是从意图、语义身份、消费资格、计划、真实路径到 TTFT / TPOT / QPS / 容量，最终落到合格事务和单位 TCO。负收益命中应该被拒绝或重算，这也是系统智能的一部分。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md

## Slide 6
四项关键技术路线，分别解决“正确、聪明、快、能扩”
立项后的研发工作围绕可复用的对象、接口、路径与硬件能力编排，不停留在单点 microbench。
06 / 技术路线
01 正确｜状态与资格
建立 KVSemanticIdentity、版本 / layout / tenant / 权限 / lease / ready 等统一语义。
让“能不能消费、值不值得消费”成为显式决策。
02 聪明｜意图与计划
以 KVAccessIntent、deadline、预算和收益为输入，生成 View / Load / Move / Recompute QueryPlan。
让重算成为可选路径，而不是失败兜底。
03 快｜描述符与可见性
围绕 UBMEM / URMA、Descriptor、Fence / Ready、Attach 和 Host Touch 设计真实数据路径。
计划路径与实际路径都可观测。
04 能扩｜异构池与 QoS
统一编排 HBM / DDR / SSD / L3，按带宽、容量、时延、能耗、可靠性做分层和 Admission。
支撑多租户、长上下文与故障回退。
四条路线合在一起，才构成“状态价值 → 路径执行 → 资源可见 → 客户结果”的完整产品能力。
统一异构 KVCache 存储池｜立项申请与建设路径
06
Notes: 四项技术路线分别覆盖正确性、决策智能、传输效率和异构扩展。每项都要形成可迁入正式模块的对象、接口、Provider、观测和测试资产。这里的目标不是单独证明某个 API 很快，而是证明各层能够在真实 workload 中组成可交付闭环。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md
- 统一异构KVCache存储池_关键技术原型验证清单_V1.5_SRS-V2.2对齐修订版.xlsx
- KVCache SRS需求列表 V2.2_传输底座视角_建议修订版.xlsx

## Slide 7
先从高价值推理场景落地，直接牵引客户指标
场景选择同时覆盖复用、传输、容量和多租户，避免项目只在局部缓存指标上自我证明。
07 / 落地场景
代表场景
系统动作
客户结果
RAG / 共享前缀
语义匹配、正收益 Eligibility、跨请求复用
降低 TTFT，提升共享前缀的真实复用率
多轮 Agent
生命周期、分层存储、冷热预取与前递
上下文更稳定，减少 HBM 压力与重复 Prefill
Prefill–Decode 分离
跨节点 Query / Attach / 传输，路径与可见性管理
提高 NPU 利用，减少跨阶段重复计算
长上下文 / 多租户
容量、QoS、Admission、隔离与故障回退
减少 OOM / 抢占，稳定 TPOT 和服务 SLO
客户指标牵引
TTFT
TPOT
QPS
HBM 有效容量
单位 TCO
从客户 workload、trace 和 SLO 出发反向定义系统能力与硬件适配优先级。
统一异构 KVCache 存储池｜立项申请与建设路径
07
Notes: 本页把项目放回真实业务场景。首期优先覆盖 RAG / 共享前缀、多轮 Agent、P/D 分离、长上下文与多租户，分别牵引复用、生命周期、传输、容量和 QoS。所有指标应在统一 workload / trace / SLO 基线下测量，后续形成客户 BVT 与交付包。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md

## Slide 8
需求与原型基础已经具备，项目可以从统一基线快速启动
立项不是从空白开始：范围、对象、接口、路径、验证和迁入资产已经被结构化。
08 / 启动基础
144
正式四层 SRS 需求
149
全量 SR 需求树口径
8 + 3
PVT + 条件验证包
4–5 周
首期工作窗口
需求到工程的迁入链
SF
战略目标
→
IR
投资主张
→
SR
系统需求
→
PVT
原型包
→
正式模块
测试 / Provider / 交付
立项后的工程原则
原型不另起炉灶：统一 workload / trace / 时钟与基线；每条真实路径都有 telemetry；功能通过 feature flag 与 fallback 进入受控流量；结果、源代码、提交和硬件配置可复现。
这些准备工作把项目启动成本压缩到“统一基线 + 最小纵向切片 + 代表硬件协同”。
统一异构 KVCache 存储池｜立项申请与建设路径
08
Notes: 数字是启动基线，不是已达成的客户结果。需求树、SRS、PVT / CVT 清单和架构导读已经把项目拆成可执行对象；立项后需要做的是建立统一基线、把原型迁入正式模块，并让每一条实际数据路径都有可复现的证据。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_关键技术原型验证清单_V1.5_SRS-V2.2对齐修订版.xlsx
- 统一异构KVCache存储池_全量需求树_V2.3.1_专属术语中文释义修订版_Excel兼容性修复版.xlsx
- KVCache SRS需求列表 V2.2_传输底座视角_建议修订版.xlsx
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md

## Slide 9
实施节奏：从最小闭环到国产 AI Infra 生态交付
按里程碑释放资源，确保每一阶段都沉淀可复用模块、接口、测试和硬件反馈。
09 / 建设节奏
P0
基础闭环
Intent / Eligibility / QueryPlan
一条真实数据路径
统一 telemetry 与基线
先证明闭环
→
P1
核心流程
vLLM / SGLang Connector
Query / Load / Attach / Publish
受控流量与跨节点路径
再接入流量
→
P2
生产能力
长上下文、多租户、QoS
容量 / 成本 / 故障回退
客户 BVT 与版本矩阵
再做生产化
→
P3
生态交付
Provider 生态与认证
跨版本 / 跨硬件兼容
Day-0 联合设计与规模交付
最后规模交付
资源释放原则
每个里程碑同时交付：可运行模块 + 代表场景 + 真实路径证据 + 问题归因 + 下一阶段的硬件 / 资源需求。
统一异构 KVCache 存储池｜立项申请与建设路径
09
Notes: 这里呈现的是建设路线，而不是评审门禁。P0 先构建最小闭环，P1 接入框架和核心流程，P2 进入生产能力，P3 做跨硬件、跨版本和生态交付。每阶段都必须带走模块、测试、观测和硬件反馈，保证投入持续复利。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md
- 统一异构KVCache存储池_关键技术原型验证清单_V1.5_SRS-V2.2对齐修订版.xlsx
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md

## Slide 10
首期工作方法：统一基线，原型直接迁入正式模块
4–5 周形成最小纵向切片，并同步产出后续 P0–P3 建设所需的工程资产。
10 / 首期执行
W0
统一基线
workload / trace / 模型 / 框架
硬件 profile、拓扑、时钟
PVT-00 / PVT-01
→
W1
路径打通
Descriptor / View / Copy
QueryPlan / Attach
Fence / Ready / telemetry
→
W2
状态与容量
Eligibility / lease / version
HBM / DDR / SSD 角色
Admission / fallback
→
W3
最小闭环
前台 / 后台 thin loop
受控 workload 与故障注入
结果包、问题单、迁入清单
交付纪律
一套基线
统一 workload / trace / 时钟
对照组、SLO、调优口径
一条路径
Planned → Actual → Resource → SLO 全链路可追踪
一个证据包
代码、提交、配置、日志、计数器、结论可复现
一个迁入清单
原型接口、模块边界、测试项
Provider 与风险
首期目标是形成可持续建设的工程起点，而不是一次性演示。
统一异构 KVCache 存储池｜立项申请与建设路径
10
Notes: 首期执行按 W0–W3 组织。W0 统一场景与硬件基线，W1 打通描述符和可见性路径，W2 落地语义、容量和回退，W3 形成前台 / 后台最小闭环与迁入清单。执行过程中保持统一时钟、路径级 telemetry、故障注入、feature flag 和 fallback，确保首期资产可以直接进入正式建设。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_关键技术原型验证清单_V1.5_SRS-V2.2对齐修订版.xlsx
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md

## Slide 11
项目建成后形成五类收益，且收益会随生态与硬件迭代累积
项目产出不仅是一个组件，更是客户结果、硬件能力、工程数据和生态主导权的复合资产。
11 / 预期收益
客户界面
更多 SLO 合格事务
更低 TTFT / TPOT / TCO
延缓容量扩容
客户可感知
生态建设
KV 状态语义 ABI
UBMEM / URMA profile
一致性与认证套件
行业可复用
软硬结合
芯片 / 固件 / 驱动 / 软件
联合调优与 Day-0
问题跨层归因
代际可积累
软件栈孵化
vLLM / SGLang 接入
Provider 生态复用
带动上下游成熟
协同可扩展
生态主导权
沉淀性能包络与版本矩阵
牵引国产硬件迭代
形成第一方交付能力
战略可持续
长期复利 = 真实客户 Trace + 可执行决策 + 性能 / 故障 / 成本数据 + 硬件联合设计 + 交付责任。
这套复合资产决定项目能否从一次性优化，升级为国产 AI Infra 的长期基础设施能力。
统一异构 KVCache 存储池｜立项申请与建设路径
11
Notes: 收益分为五类：客户界面、生态建设、软硬结合、软件栈孵化和生态主导权。这里使用“预期收益”口径，不把目标数字包装成已实现结果。项目长期价值在于把客户 Trace、决策数据、认证矩阵和硬件联合设计能力沉淀为可复用资产。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- 统一异构KVCache存储池_在线推理软件栈框架图与关键竞争力_核心技术重构版_四项竞争力版.pptx

## Slide 12
请批准项目建设，落实四项前置保障
首期先形成最小纵向切片，随后按 P0–P3 里程碑持续投入，把项目交付为可用、可复制的国产推理状态基础设施。
12 / 立项申请
请批准立项，并支持首期 4–5 周建设与验证。
立项后第一批交付：统一基线包、最小纵向闭环、硬件 Provider、性能与故障证据、P0–P3 计划。
01 项目归属与 Owner
明确产品 / 架构 Owner、范围边界、跨团队 RACI 与问题升级机制。
02 跨层研发资源
落实框架、控制面、传输、存储、硬件、驱动与固件协同人员。
03 代表硬件与窗口
提供 UBMEM / URMA / NPU / SSD 环境、驱动接口与芯片联合调优窗口。
04 场景与客户联创
冻结代表 workload / trace、vLLM / SGLang 接入路径和客户验证出口。
最终目标
建设国产 AI Infra 的关键状态基础设施，让国产硬件能力真正转化为客户推理能力、生态能力与长期竞争力。
统一异构 KVCache 存储池｜立项申请与建设路径
12
Notes: 收束回立项申请。需要领导支持的不是泛泛的研发预算，而是项目 Owner、跨层研发资源、代表硬件与协同窗口、真实场景与客户联创出口。首期工作完成后，用模块、路径、证据和问题清单承接 P0–P3 建设。
[Sources]
- 统一异构KVCache存储池_项目竞争力与业界方案深度对比分析报告_V3.2_立项论证与潜在壁垒版.md
- 统一异构KVCache存储池总体架构与SRS评审导读_V2.2评审稿.md
- 统一异构KVCache存储池_关键技术原型验证清单_V1.5_SRS-V2.2对齐修订版.xlsx