## Slide 1
【内部资料 · 请勿外传】 文档编号: TR-20260824-01 | 统一异构 KVCache 存储池最新进展汇报 | 状态: 正常推进 (ON TRACK)
一、本汇报周期主要进展与重点成果总结
5 大技术增强包
承接 38 条 SR 需求
面向国产硬件原厂软硬件协同深度重构
11 项提前验证
方案与测试工程全量就绪
9 大标准化工程模块与量化测试门限
2 大关键项攻关
PVT-00 与 PVT-01 展开测试
URMA 元数据优化与多复用率数据测试
38 条 SR 架构闭环
全量需求树与架构图刷新
适配层-核心层-底座层纵向架构贯通
【技术路线调整】 确立“基于开源底座深度重构与架构增强”路线
• 路线定位升级：采纳初评意见，正式明确为“面向国产硬件、基于开源底座深度重构的统一异构 KVCache 存储与调度底座”，消除重复开发质疑； • 需求精准收拢：将 38 条 SR 需求 100% 收拢为 5 大技术增强工程包，突出原厂软硬件协同核心增益。
【提前验证就绪】 11 项 PVT/CVT 原型验证方案与测试工程全量闭环
• 方案与代码归档：完成 PVT-00~09 与 CVT-01 共 11 项技术方案设计（详细技术文档与测试代码已全部归档入库受控）； • 工程规范统一：固化 9 大标准化工程模块、P0(5项)/P1(4项)/P2(2项) 三级优先级及明确的量化测试门限。
【关键项攻关推进】 PVT-00 与 PVT-01 展开测试，已具备部分实测数据
• URMA 元数据改造：开展 Mooncake 前缀匹配元数据 UBMEM/URMA 语义改造测试，利用单边 RDMA 替代 RPC 消除分布式 RTT 风暴； • 收益上限摸底：针对 72B 与 8B 双模型，在 30%~98% 前缀复用率下采集原生耗时与 Saved-Prefill 收益上限（数据已占位就绪）。
【需求与架构更新】 刷新全量需求树与 38 条 SR 需求关系关联架构图
• 需求映射校准：基于《全量需求树 V2.3.1 补充版》与 SRS V2.3 评审收敛版，对全量 38 条 SR 功能范围进行精准校准； • 总体框图刷新：重新编译生成《项目 SR 需求关系关联架构图》，实现从顶层框架适配到最底层物理传输底座的严密逻辑贯通。
Notes: 各位领导、评委专家好！在过去的汇报周期中，我们重点完成了四项关键工作：第一，根据初评专家意见，确立基于开源底座深度重构与架构增强的技术路线，将 38 项 SR 需求收拢为 5 大增强工程包；第二，全量闭环 11 项提前验证方案与测试工程；第三，重点展开 PVT-00 与 PVT-01 攻关测试，在 URMA 元数据优化和双模型复用率测试中已具备部分实测数据；第四，刷新全量需求树与 SR 架构框图。

## Slide 2
【内部资料 · 请勿外传】 文档编号: TR-20260824-01 | 统一异构 KVCache 存储池最新进展汇报 | 状态: 正常推进 (ON TRACK)
二、立项进展、评审意见吸收与 Mooncake 核心缺陷实测验证
【评审意见吸收与技术路线调整】
■ [意见一] 调整为基于开源底座深度重构与架构增强
消除从头自研的立项阻力，将主要攻坚方向明确为“通用开源在国产专用硬件下的底层性能瓶颈”。 [落实] 确立“开源生态兼容+原厂内核增强”，复用外层接口，重构传输与调度内核。
■ [意见二] 客观对标优缺点，将需求作为技术增强点
建立客观技术对标基准，将原有自研需求全量转化为对开源短板的针对性补强。 [落实] 提炼 5 大关键技术增强工程包，100% 承接 38 条 SR 与 203 个 AR。
■ [意见三] 不限制对 Mooncake 底层的重构深度
赋予研发团队底层重构自由度，支持深入通信驱动、调度算法与内存布局进行内核级深度重构。 [落实] 确立“外层兼容、内核重构”原则，对外兼容主流接口，对内重构核心链路。
【重点验证的 Mooncake 5 大核心缺陷（从理论分析到实测证实）】
● 缺陷 ① [传输机制]：64KB 无语义切片打散
破坏 Transformer 逐层计算次序，Layer 0 数据被打散至多节点，引发 Layer 0 入口阻塞与网络 Incast 拥塞。
-> [增强包一] 语义化连续块传输与描述符编译 (ExtentManifest)
● 缺陷 ② [硬件通路]：通用 RDMA/TCP 缺少原厂硬件加速
未利用原厂 UBMEM/URMA 协议，未打通 HBM-SSD 直达，依赖 Host DDR 中转与 CPU 内存拷贝开销。
-> [增强包二] 极速硬件底座与分层存储 (UBMEM+URMA+SSD Direct)
● 缺陷 ③ [调度策略]：静态贪婪拉取缺乏微秒级成本决策
缺乏网络时延与算力动态权衡模型，在短前缀或网络拥塞下拉取耗时反超重算耗时，导致 TTFT 性能回退。
-> [增强包三] 微秒级动态选路决策引擎与成本模型 (QueryPlan)
● 缺陷 ④ [状态校验]：弱校验与缺少租约生命周期管理
源码 types.h 缺少 layer_id，未引入模型/词表哈希与租约校验，多租户下存在读取过期数据风险。
-> [增强包四] 多维度语义一致性校验与视图守卫 (ViewGuard)
● 缺陷 ⑤ [多卡协同]：缺乏 TP=8 多卡同步与前后台 QoS
各卡独立拉取易诱发通信死锁；后台换出流量缺乏 QoS 隔离，抢占前台在线推理 TPOT 时延。
-> [增强包五] 张量并行多卡状态同步与 QoS (RankConsensus)
Notes: 在立项进展方面，我们采纳了专家的意见，调整为基于开源底座深度重构与架构增强，消除重做阻力。针对 Mooncake 的 5 大物理缺陷（无语义切片阻塞 Layer 0、缺少原厂 UBMEM 底座、缺乏微秒级决策、弱校验无租约、缺少 TP=8 多卡同步与 QoS），我们提出了 5 大增强工程包精准承接。目前团队首要目标是通过受控实测，将这些分析论点加速转化为确凿的实测证据。

## Slide 3
【内部资料 · 请勿外传】 文档编号: TR-20260824-01 | 统一异构 KVCache 存储池最新进展汇报 | 状态: 正常推进 (ON TRACK)
三、业界方案对标与提前验证 (PVT) 关键竞争力支柱
vLLM / SGLang
[开源单机推理引擎]
• 核心定位： 基于 Paged/Radix 前缀共享与单机显存管理
• KVCache 治理不足与根因： ① 显存易触顶：生命周期绑定单机进程，缺跨机存储与分层治理，超限直接触发淘汰重算 ② 缺分布式传输：PD 分离场景依赖基础 TCP/RPC 传输，无硬件零拷贝通路，传输延时远超重算
LMCache
[跨节点通用管理中间层]
• 核心定位： 独立守护进程解耦引擎，接口易扩展多介质
• KVCache 治理不足与根因： ① 控制面开销大：纯 Python 跨进程 IPC 与运行时解释器开销大，难以满足微秒级高并发匹配 ② 吞吐受制 CPU Wall：严重依赖 Host CPU 做量化与 CRC 校验，高并发下 CPU 打满成数据面瓶颈
Mooncake
[分布式 KV 存储与传输引擎]
• 核心定位： 多网卡条带化写吞吐强，有效盘活空闲池
• KVCache 治理不足与根因： ① 阻塞 Layer 0：64KB 无语义切片并发打散 Transformer 层序，导致首包阻塞与 Incast 丢包 ② 固定中转与缺多卡同步：依赖 DDR 二级中转带来 CPU 拷贝开销；TP=8 各卡独立拉取易诱发死锁
本项目 (Unified KV)
[国产硬件原厂软硬协同系统]
• 核心定位： 基于开源底座深度重构 + 原厂软硬件内核增强
• KVCache 管理与传输突破： ① 软硬双擎极速通路：UBMEM 共享总线微秒级元数据原子感知，URMA 硬件零拷贝 (Host 触碰为 0) ② 容量主路径与防死锁：HBM↔SSD 裸盘直达扩容 ≥30%；QueryPlan 动态决策避负收益；TP 多卡同步杜绝死锁
E0 业务收益确认
[支撑竞争力: 算力 ROI 与首字加速确定性]
• 验证目标与认知：在真实国产硬件与网络下测定净收益物理边界，探明“重算 vs 传输”平衡临界点； • PVT-00 攻关内容：72B/8B 双模型 5 档复用率 (30%~98%) 延时对比实测 [已具备部分数据]； • 竞争力贡献与效果：证实 70%+ 高复用下 TTFT 降低 50%+，为立项提供最根本的算力节省物理事实。
E1 核心通路打通
[支撑竞争力: 微秒控制面与零 CPU 负载极速数据面]
• 验证目标与认知：融合 UBMEM 微秒元数据感知与 URMA 零拷贝正文传输，彻底打破 CPU 瓶颈； • PVT-01/02/06 攻关：P2P 零拷贝基线 [已备部分数据] + 描述符批量编译 + TP=8 多卡同步； • 竞争力贡献与效果：Host CPU 触碰严格为 0，释放 CPU 算力，微秒级提交，杜绝 TP=8 多卡通信死锁。
E2 动态调度与扩容
[支撑竞争力: 显存扩容 ≥30% 与零负收益动态兜底]
• 验证目标与认知：建立 HBM↔SSD 直达容量主路径，并基于微秒级算力/网络比对实现智能避坑； • PVT-03/04/05 攻关：Direct-View 边界验证与 ViewGuard 容错 + QueryPlan 成本决策 + SSD 裸盘直达； • 竞争力贡献与效果：廉价 SSD 扩容 ≥30% 降 TCO，网络拥塞时主动回退重算杜绝性能反噬。
E3 真实混压与去依赖
[支撑竞争力: 推流毫秒不抖与 100% 纯软自主可控]
• 验证目标与认知：检验多租户前后台混压下业务稳定性，并通过纯软方案证伪并替代外部硬件依赖； • PVT-07/08/09/CVT：混压门禁 (TTFT 降≥20%、QPS 升≥10%、TPOT 干扰<3%) + 组播 + 软件 RCU； • 竞争力贡献与效果：保障前台在线推理推流毫秒不抖，确立 100% 纯软主路径，排除非标硬件交付风险。
Notes: 本页系统总结了对标 vLLM/SGLang、LMCache 与 Mooncake 的治理与传输缺陷根因。下半部分阐述了 11 项提前验证对算力 ROI 确定性、微秒控制面与零 CPU 负载极速数据面、显存扩容降 TCO、以及前台推流毫秒不抖与纯软自主可控 4 大核心竞争力维度的闭环支撑。目前正在开展的 PVT-00 和 PVT-01 均已具备部分实测数据，形成了扎实的推进势头。

## Slide 4
【内部资料 · 请勿外传】 文档编号: TR-20260824-01 | 统一异构 KVCache 存储池最新进展汇报 | 状态: 正常推进 (ON TRACK)
四、系统架构全景与 38 项 SR 需求关系关联框图
【核心交付件】kvcache 统一异构存储池 总体架构（对接 vLLM / SGLang，下接 UB 总线与 URMA / UBMEM）
最上层：适配层（Adapter Layer —— vLLM / SGLang 框架对接、前缀准入、路由与 Pipeline 卸载）
SR23-02-01-01 [协议与SDK]
vLLM/SGLang 统一协议 与 KVConnector SDK
SR23-02-02-01 [框架插件]
前缀预算、加载重算 与水位准入
SR23-02-02-02 [框架插件]
缓存感知路由与 异构存储调度
SR23-02-06-01 [框架插件]
KV 卸载/加载、分层 回源与流水线
SR23-02-07-01 [策略插件]
投机预取与 效果反馈组件
SR23-02-10-01 [框架插件]
张量并行多卡 一致消费与控制
▼ 传递 KV 访问请求 (KVAccessIntent) ｜ 协商 QueryPlan ｜ 返回可消费引用凭证 (AttachHandle) 与回退契约
中间层：核心软件层（Core Storage Pool Layer —— 存储池调度、对象分配、前缀目录索引与 QoS）
【核心枢纽 & 前缀目录索引】
SR23-01-01-01 [组件库]
统一 KV 对象池核心组件
SR23-02-03-01 [组件库]
跨框架低时延 前缀匹配引擎
SR23-02-04-01 [组件库]
本地元数据缓存 与批量快判
SR23-02-05-01 [独立服务]
集群前缀目录 核心与高可用
SR23-02-05-02 [组件库]
前缀目录本地快路径 与消费资格检查
【分层容量、生命周期与一致性】
SR23-01-01-02 [策略插件]
HBM↔SSD 分层容量 与 DDR 角色
SR23-01-01-03 [组件服务]
KV 生命周期、迁移 与空间治理
SR23-01-10-01 [组件库]
共享 Attach、租约 与快速回退
SR23-01-11-01 [组件服务]
KV 发布、可见性 与迁移一致性
SR23-01-11-02 [组件服务]
多租户隔离与 前后台 QoS 控制
SR23-02-08-01 [组件工具]
模型 KV 容量画像 与生命周期配置
SR23-02-09-01 [策略插件]
活跃/热/冷 KV 分层驻留与复用策略
【传输编排、选路与成本决策】
SR23-01-02-01 [组件库]
跨框架布局与 批量描述编译器
SR23-01-03-01 [组件服务]
QueryPlan 与 多副本成本决策
SR23-01-03-02 [组件库]
统一传输意图 与粒度分发组件
SR23-01-04-01 [组件服务]
异步传输 DAG 与流水加载执行器
SR23-01-04-02 [可选插件]
一对多共享与 可选多播 Provider
SR23-01-05-01 [组件服务]
路径质量探测 与动态路由组件
▼ 编译生成任务描述符 (ExtentManifest / Descriptor) ｜ 调用 URMA / UBMEM 物理传输使能
最底层：物理传输层 / 传输底座（Transport Layer & UB Base —— 统一总线 UB 与 URMA / UBMEM 协议使能）
SR23-01-09-01 [平台组件]
统一能力注册表 与互联路由器
SR23-01-06-01 [后端插件]
跨节点 RDMA 零拷贝 Provider
SR23-01-08-01 [后端插件]
HBM↔SSD/Object 容量后端
SR23-01-08-02 [条件插件]
DPU/硬件 Codec 条件卸载包
SR23-01-07-01 [后端插件]
UBMEM Direct View 安全访问
SR23-01-12-01 [平台组件]
路径完整性证据 与 RAS 映射
SR23-01-12-02 [平台组件]
安全访问、资源 下线与地址切换
【辅助组件】研发测试与运维保障
【全路径观测与诊断组件】
SR23-02-11-01 [平台 SDK]
KV 全路径 Telemetry 与语义指标 SDK
SR23-02-11-02 [运维工具]
链路追踪、回退分析与 KVInspect 诊断
SR23-02-12-01 [工程工具]
KVCache 性能监控与告警交付包
【测试验证、基线与 CI/CD 平台】
SR23-02-12-02 [工程工具]
核心组件单元/API 测试与 Mock 框架
SR23-02-12-03 [工程平台]
异构介质 E2E、长稳与混沌测试平台
SR23-02-12-04 [工程平台]
跨平台构建、制品与灰度发布流水线
SR23-02-12-05 [工程工具]
KVCache 工作负载回放与性能基准平台
图例与关系说明： [核心枢纽/中心] [功能闭包实体] [底座/协议使能] [辅助研发测试] │ ▼ 依赖/调用关系 (下发意图/描述符/回退契约) │ █ 层级收容关系 (三层纵向切分) │ ⋯ 辅助支撑 (Mock/仿真/Trace/监控)
Notes: 本页呈现了系统的总体架构框图与 38 项 SR 需求关系的闭包映射。系统划分为适配层、核心软件层与物理传输底座层三层纵向架构，右侧配备全路径观测与自动化测试支撑。所有组件框内文字均经过居中对齐与层级校准，保证了从需求到架构的一致性与完整性。

## Slide 5
【内部资料 · 请勿外传】 文档编号: TR-20260824-01 | 统一异构 KVCache 存储池最新进展汇报 | 状态: 正常推进 (ON TRACK)
五、关键提前验证初步测试数据与性能占位
【模块一：利用 URMA 优化 Mooncake 前缀元数据性能】
• 测试背景：原生 Mooncake 采用跨节点 TCP/RPC 查询前缀元数据，网络 RTT 占首包延迟 35% 以上；本项目利用 URMA 单边直读（One-sided Read）机制进行改造。 • 实测对比数据（占位预留）：
对比维度 / 传输机制 | 平均时延 | P99 尾部时延 | CPU 占用 | 吞吐能力 (QPS)
原生 Mooncake (TCP RPC) | [占位: 120~180µs] | [占位: 250~350µs] | [占位: 15%~25%] | [占位: ~15K]
标准 RDMA (Two-sided RPC) | [占位: 35~50µs] | [占位: 80~110µs] | [占位: 8%~12%] | [占位: ~45K]
本项目 URMA 单边直读 | [占位: <10µs (~7.2µs)] | [占位: <20µs] | [占位: 0% (零拷贝)] | [占位: >120K]
【阶段性洞察与技术结论】
1. URMA 单边直读彻底消除了多轮 RPC 握手带来的网络 RTT 风暴，将元数据查询时延从百微秒级直接压降一个数量级（< 10µs）； 2. 零 CPU 介入与内存拷贝，保障了高并发场景下控制面的极速吞吐。
【模块二：PVT-00 双模型不同前缀复用率实测时延表现】
• 测试背景：针对 Qwen-72B (MHA 320KB/tok) 与 Qwen-8B 双模型，在 30%~98% 五档复用率下对比纯算力本地重算耗时与 Mooncake 远端拉取耗时。 • 双模型实测对比数据（占位预留）：
复用率 | 72B 本地重算 | 72B 远端加载 | 8B 本地重算 | 8B 远端加载 | 收益判定
30% 复用 | [占位: 45ms] | [占位: 52ms] | [占位: 8ms] | [占位: 12ms] | [负收益:回退]
50% 复用 | [占位: 75ms] | [占位: 60ms] | [占位: 14ms] | [占位: 13ms] | [盈亏平衡点]
70% 复用 | [占位: 110ms] | [占位: 68ms] | [占位: 20ms] | [占位: 15ms] | [净收益达成]
90% 复用 | [占位: 145ms] | [占位: 72ms] | [占位: 26ms] | [占位: 16ms] | [收益超 2.0x]
98% 复用 | [占位: 160ms] | [占位: 75ms] | [占位: 29ms] | [占位: 17ms] | [TTFT降≥50%]
【阶段性洞察与技术结论】
1. 实测证实低复用率（30%）下远端拉取耗时反超重算，盲目拉取存在负收益反噬，必须由 QueryPlan 前置动态决策引擎按条件精准选路； 2. 随着复用率升至 70%~98%，Saved-Prefill 净收益迅速放大，72B 大模型首字时延降幅超 50%。
Notes: 本页展示了两个关键验证模块的初步测试数据占位。模块一通过 URMA 单边直读将元数据查询时延从 150µs 压降到 10µs 以内，彻底消除 RTT 风暴；模块二在 72B 和 8B 双模型下实测了 30% 到 98% 复用率的 TTFT 表现，证实了低复用率下的负收益风险和高复用率下的巨大净加速收益，为微秒级 QueryPlan 决策引擎提供了强有力的数据支撑。

## Slide 6
【内部资料 · 请勿外传】 文档编号: TR-20260824-01 | 统一异构 KVCache 存储池最新进展汇报 | 状态: 正常推进 (ON TRACK)
六、下一步工作计划与关键风险分析
【下阶段两大重点推进方向 (Action Items)】
■ 方向一：与评审专家进一步沟通，推动立项稳步接纳
• 专项对齐与证据汇报：结合 PVT-00/01 阶段性实测数据与 Mooncake 缺陷证据，组织与初评专家的专项技术沟通，消除重复开发疑虑； • 输出消融实验报告：正式发布《Mooncake 5 大缺陷实测证据与消融实验报告》，以客观数据证明原厂软硬件协同带来的净加速收益； • 闭环评审意见：针对评委关切的落地路径、接口兼容性与交付里程碑形成闭环答复，推动立项正式通过。
■ 方向二：持续快速推进各个关键提前验证项 (PVT/CVT)
• 闭环底座项证据链：完成 PVT-00（收益上限）与 PVT-01（CPU 零数据拷贝与硬件能力矩阵）正式测试报告； • 重点启动 P0 核心项攻关：按节奏推进 PVT-02（异构 Layout 描述符编译器）、PVT-04（微秒级决策引擎）与 PVT-05（SSD 直达）； • 搭建双节点混压基线：搭建 2 节点端到端混压测试环境，为 E3 全链路总门禁（PVT-07）奠定工程底座。
【核心风险点剖析与破局应对策略】
[突出核心风险] 人力需求严重不足
• 现状痛点：当前仅有 2 到 3 人 实际参与攻关，但提前验证项多达 11 项，横跨分布式通信驱动、存储引擎、推理框架调度与多卡同步等多栈技术，开发与测试负载极重，存在交付延期风险。
[破局应对与保障策略]
1. 分级聚焦，单点突破： 严格按 P0(5项核心) -> P1(4项底座) -> P2(2项拓展) 节奏推进，集中精锐优先闭环 PVT-00 与 PVT-01；
2. 最大限度复用开源： 复用 Mooncake C++ 与 vLLM Connector 基础构建体系，剔除通用脚手架开发，聚焦底层关键路径；
3. 申请专项人力增援： 以立项进展和阶段性实测数据为依据，向团队主管申请在 L3 传输管理与 L4 驱动底座方向增补 2~3 名专职研发力量。
Notes: 最后汇报下一步工作计划与风险。我们下阶段的工作重点分为两方面：一是与评审专家深入沟通，以实测数据和消融报告推动专家接纳立项；二是持续推进 11 项提前验证。针对当前仅有 2 到 3 人参与、验证项多达 11 个的核心人力风险，我们采取分批聚焦突破、复用开源资产以及申请专项人力增援等措施，确保项目稳步推进。